DOMICARES

Refonte technique & ouverture mobile

Documentation technique et fonctionnelle complète
Migration Supabase → PostgreSQL natif
Portage mobile Flutter (Patients & Praticiens) — Administration sur Web

Document de référence — v1.0
Mai 2026

# Sommaire

1. Contexte et objectifs

2. État des lieux de l'application actuelle

3. Périmètre fonctionnel détaillé

4. Architecture cible — Phase 1 (PostgreSQL natif)

5. Modèle de données PostgreSQL

6. Authentification & sécurité (remplacement de Supabase Auth & RLS)

7. Stockage de fichiers (remplacement de Supabase Storage)

8. API back-end (remplacement des Edge Functions)

9. Intégrations tierces (FedaPay, Twilio, Mapbox, Push)

10. Plan de migration phasé

11. Refactor du front-end web

12. DevOps, observabilité, qualité

13. Phase 2 — Version mobile Flutter

14. Architecture Flutter détaillée

15. Spécifications fonctionnelles mobile

16. Synchronisation web / mobile / admin

17. Stratégie de tests

18. Sécurité & conformité (RGPD, données de santé)

19. Roadmap, charges et jalons

20. Risques et mitigations

21. Annexes

Astuce Word Ce sommaire est statique. Vous pouvez insérer un sommaire automatique via : Références ▸ Table des matières ▸ Table automatique. Les titres du document utilisent les styles Heading 1/2/3 nécessaires.

# 1. Contexte et objectifs

## 1.1 Présentation de Domicares

Domicares est une plateforme de mise en relation entre patients, praticiens de santé et coachs sportifs intervenant à domicile. L'application gère l'ensemble du cycle de prise en charge : inscription et vérification d'identité (KYC) des praticiens, recherche géolocalisée, prise de rendez-vous, paiement via Mobile Money (FedaPay), suivi des consultations, séances de groupe, messagerie, notifications, litiges, payouts et reporting administratif.

## 1.2 Objectifs de la refonte

Phase 1 — Autonomie technique : sortir de Supabase (Auth, Postgres managé, Storage, Edge Functions) et redéployer la solution sur un stack PostgreSQL + back-end Node.js (NestJS recommandé) hébergeable sur n'importe quel VPS ou cloud.

Conserver la même expérience fonctionnelle (zéro régression fonctionnelle) et la même base SQL (les 93 migrations existantes sont déjà du Postgres pur).

Renforcer la sécurité (politiques d'accès dans la couche service plutôt qu'en RLS distribuée), la testabilité et l'observabilité.

Phase 2 — Élargir l'accès : produire une application mobile Flutter (Android + iOS) pour les patients et les praticiens, en réutilisant l'API REST/GraphQL exposée par le nouveau back-end.

Conserver la version Web existante (stack Vite + React) ; l'administration reste exclusivement sur Web.

## 1.3 Hors-périmètre

Refonte UI/UX du site Web (la charte reste celle de shadcn/Tailwind).

Changement du fournisseur de paiement (FedaPay reste, mais l'intégration est isolée).

Réécriture du moteur de triage médical (porté en l'état).

# 2. État des lieux de l'application actuelle

## 2.1 Stack technique en place

| Couche | Technologie | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Front-end | Vite + React 18 + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui | 258 fichiers, ~28 700 lignes, 30 pages |
| Data fetching | TanStack Query v5 | Cache 5 min, retry 1 |
| Formulaires | react-hook-form + zod | Validation côté client |
| BaaS | Supabase (Postgres 15, Auth, Storage, Edge Functions) | Couplage fort, 47 functions, 93 migrations |
| Paiement | FedaPay (Mobile Money Bénin) | Webhook HMAC SHA-256 |
| SMS / OTP | Twilio Verify |  |
| Cartes | Mapbox GL | Géocodage + visualisation |
| Stockage | Supabase Storage (post-migration depuis Wasabi) |  |
| CI/CD | GitHub Actions → VPS via SSH | Tests/lint en `¦¦ true` (non bloquants) |

## 2.2 Domaines fonctionnels couverts

Inscription patients (avec onboarding médical).

Inscription praticiens et coachs sportifs (workflow KYC).

Authentification email/password + OTP SMS.

Recherche géolocalisée des praticiens.

Triage clinique (questionnaire d'orientation).

Prise de rendez-vous, paiement, annulation, remboursement.

Séances de groupe (coach sportif).

Messagerie patient ↔ praticien.

Notifications push + e-mail + SMS.

Suivi GPS de l'intervention.

Comptabilité interne (ledger) et payouts vers les praticiens.

Backoffice administrateur (KYC, finance, opérations, conformité, support, audit, webhooks).

## 2.3 Points forts existants

Webhook FedaPay vérifié en HMAC timing-safe.

Lazy loading systématique des pages secondaires.

Découpage propre `pages / components / hooks / lib / integrations`.

Schéma SQL déjà riche et normalisé (≈ 60 tables).

Documentation produit abondante (docs/, ~70 fichiers).

## 2.4 Points faibles à corriger pendant la refonte

TypeScript en mode permissif (strict:false, strictNullChecks:false, noImplicitAny:false) — 114 occurrences de `: any`.

Politiques d'accès dispersées (RLS Supabase + checks applicatifs).

1 seul test React, stub non fonctionnel ; couverture quasi-nulle.

154 console.log dans `src/`.

Fichier `.env` versionné dans le dépôt.

`.github/workflows/deploy.yml` masque les erreurs avec `|| true`.

47 Edge Functions Deno, certaines redondantes (cleanup, sync, diagnose, reconcile…) à consolider.

Documentation racine encombrée (17 REVUE_*.md à déplacer).

# 3. Périmètre fonctionnel détaillé

## 3.1 Acteurs

| Acteur | Description | Canal |
| --- | --- | --- |
| Patient | Personne demandant une prise en charge à domicile | Web + Mobile Flutter |
| Praticien | Professionnel de santé (médecin, infirmier, kiné…) | Web + Mobile Flutter |
| Coach sportif | Praticien typé 'coach_sportif', anime des séances individuelles ou de groupe | Web + Mobile Flutter |
| Administrateur | Super-admin, finance, ops, compliance, support, analyst | Web uniquement |
| Système | Tâches planifiées (relances, réconciliation, payouts) | Back-end seul |

## 3.2 Modules fonctionnels

### Inscription & KYC

Création de compte patient/praticien/coach, vérification e-mail, upload de documents d'identité et diplômes, soumission KYC, validation par administrateur, notifications de statut, gestion des expirations.

### Authentification

Email + mot de passe, OTP SMS Twilio, récupération de mot de passe, auto-logout idle, gestion des rôles applicatifs (patient, praticien, coach, admin, incomplete_practitioner).

### Recherche & disponibilités

Recherche géolocalisée (rayon, spécialité, note, prix), affichage carte Mapbox, lecture des plages de disponibilité et exceptions, consultation des tarifs.

### Prise de rendez-vous

Sélection date/heure, type de consultation, tarif, adresse, création de l'appointment en pending_payment, expiration auto si non payé.

### Paiement

Initiation paiement FedaPay (Mobile Money), webhook de confirmation, réconciliation, ré-essais, remboursements, sauvegarde de moyens de paiement, ledger interne, rapports financiers.

### Séances de groupe

Création par coach, inscription des participants, gestion places, paiement par participant, ré-essai paiement, annulation.

### Consultation

Suivi GPS du praticien, notification d'arrivée, démarrage, complétion, rapport de consultation, avis patient.

### Messagerie

Conversations patient ↔ praticien liées à un rendez-vous, messages texte et pièces jointes, lecture en temps réel.

### Notifications

Push (Web Push API + APNs/FCM pour mobile), e-mail, SMS, préférences utilisateur.

### Dossier médical

Profil médical patient, contacts d'urgence, notes de soins partagées, rapports de consultation.

### Litiges

Création d'un litige, messages, résolution par support.

### Payouts

Calcul du solde praticien (ledger), création de batch, exécution via FedaPay payouts, ré-essais.

### Administration

Tableaux de bord, KYC queue, finance, payments monitoring, ops, compliance, support, audit logs, webhooks, gestion utilisateurs.

# 4. Architecture cible — Phase 1 (PostgreSQL natif)

## 4.1 Schéma d'architecture

L'architecture cible adopte un découpage trois-tiers classique : client (Web React et Mobile Flutter), API HTTP stateless, base de données PostgreSQL gérée par l'équipe.

┌─────────────────────────┐    ┌──────────────────────────┐
│   Web (React + Vite)    │    │  Mobile (Flutter)        │
│   • Patient             │    │  • Patient               │
│   • Praticien / Coach   │    │  • Praticien / Coach     │
│   • Administration      │    │  (PAS d'admin sur mobile)│
└───────────┬─────────────┘    └────────────┬─────────────┘
            │ HTTPS / JSON                  │ HTTPS / JSON
            └──────────────┬────────────────┘
                           ▼
              ┌──────────────────────────┐
              │  API Gateway / Reverse   │
              │  proxy (Nginx, Caddy)    │
              └────────────┬─────────────┘
                           ▼
              ┌──────────────────────────┐
              │ Back-end NestJS (Node.js)│
              │ • Auth (JWT + refresh)   │
              │ • REST + (option GraphQL)│
              │ • Workers BullMQ         │
              │ • WebSocket (chat, GPS)  │
              └─────┬──────────────┬─────┘
                    │              │
        ┌───────────▼──┐    ┌──────▼──────────────┐
        │ PostgreSQL 16│    │ Redis (cache+queue) │
        │ + PostGIS    │    │                     │
        └──────────────┘    └─────────────────────┘
                    │
        ┌───────────▼──────────────┐
        │ Object storage (MinIO ou │
        │ S3 / Wasabi)             │
        └──────────────────────────┘

## 4.2 Choix technologiques

| Couche | Technologie cible | Justification |
| --- | --- | --- |
| Base de données | PostgreSQL 16 + PostGIS | Conserve toutes les fonctionnalités SQL utilisées (JSONB, RLS optionnelle, fonctions, triggers). PostGIS pour la recherche géo. |
| Back-end | NestJS (TypeScript) + Fastify | Framework structuré (modules, DI, providers), bien typé, scalable, écosystème mature (Auth, BullMQ, Swagger). |
| ORM | Prisma (recommandé) ou Drizzle | Migrations versionnées, typage fort, génération du client à partir du schéma. Drizzle est plus proche du SQL si on veut piloter manuellement. |
| Auth | Passport.js + JWT access + Refresh tokens (cookies httpOnly) | Remplace Supabase Auth. Argon2id pour les hash. |
| OTP / SMS | Twilio Verify (inchangé) | Couche de service côté back. |
| Cache / Queues | Redis 7 + BullMQ | File de tâches (webhooks, notifications, payouts), cache des sessions. |
| Stockage | MinIO (on-prem) ou S3 compatible (Wasabi, Backblaze, R2) | Pré-signed URLs, chiffrement côté serveur. |
| Temps réel | Socket.IO ou ws natif | Messagerie, suivi GPS, notifications in-app. |
| Notifications push | Web Push (VAPID) + Firebase Cloud Messaging (FCM) pour Android/iOS via flutter_local_notifications + firebase_messaging |  |
| Observabilité | OpenTelemetry → Grafana / Loki / Tempo | Logs structurés, traces, métriques. |
| CI/CD | GitHub Actions + Docker + Ansible/Compose | Build images, push registry, déploiement reproductible. |

## 4.3 Topologie de déploiement

1 reverse proxy (Caddy ou Nginx) en frontal, terminaison TLS Let's Encrypt.

1 ou plusieurs nœuds API (Node.js) derrière un load balancer.

1 cluster PostgreSQL (primary + replica + WAL archiving vers S3).

1 Redis (sentinel pour HA).

1 cluster MinIO (4 nœuds minimum) ou S3 managé.

Backups Postgres journaliers + PITR via pgBackRest ou wal-g.

DNS + WAF (Cloudflare).

# 5. Modèle de données PostgreSQL

Le schéma existant est conservé à 95 %. Les seules adaptations nécessaires concernent le retrait du couplage à `auth.users` de Supabase et la suppression des RLS au profit d'un filtrage applicatif centralisé (CASL / policies NestJS).

## 5.1 Tables principales (par domaine)

| Domaine | Tables |
| --- | --- |
| Identité | users (nouveau), profiles, admins, user_roles, user_consents, consents, consent_versions |
| Praticiens | practitioners, practitioner_availability, practitioner_exceptions, practitioner_rates, practitioner_payment_info, practitioners_public_view, services |
| KYC / Documents | kyc_documents, files, file_access_logs, service_audit_log |
| Patient | addresses, emergency_contacts, medical_profiles, triage_results, care_notes, care_notes_sharing_log |
| Rendez-vous | appointments, consultation_reports, consultation_reports_access_log, reviews |
| Séances de groupe | group_sessions, group_session_participants |
| Paiements | payments, payment_attempts, payment_events, payment_events_sanitized, payment_refunds, payment_reconciliations, saved_payment_methods, webhook_events |
| Comptabilité | ledger_accounts, ledger_entries, practitioner_balances, practitioner_payouts, payout_batches, payout_payments, reconciliation_reports |
| Communication | messages, notifications, notification_preferences, push_subscriptions |
| Litiges / Support | disputes, dispute_messages, support_tickets, faqs |
| Audit / Sécurité | admin_audit_logs, search_activity_logs, otp_attempts, otp_rate_limits |
| Configuration | system_config |

## 5.2 Modifications à apporter

Créer une table `users` propre (id UUID, email citext UNIQUE, password_hash, phone, email_verified_at, phone_verified_at, created_at, updated_at, deleted_at).

Remplacer toutes les FK `auth.users(id)` par `users(id)`.

Centraliser les rôles dans une seule table `user_roles(user_id, role, scope)` (la pratique actuelle d'utiliser cette table uniquement pour les admins est conservée).

Conserver les enums Postgres (`app_role`, `payment_status`, etc.).

Supprimer toutes les policies RLS (ou les garder en defense in depth si le back-end se connecte avec un rôle restreint).

Migrer les fonctions SQL utilisées (`get_admin_dashboard_stats`, `approve_practitioner_kyc`, `reserve_group_session_spot`, `update_practitioner_balance_atomic`, etc.) — elles sont conservées telles quelles.

Activer l'extension `postgis` pour la recherche par rayon (coordonnées dans `addresses` et `practitioners`).

Activer `citext`, `pgcrypto`, `uuid-ossp`.

## 5.3 Exemple — table users

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS citext;
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;

CREATE TABLE users (
  id                UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  email             CITEXT NOT NULL UNIQUE,
  password_hash     TEXT NOT NULL,
  phone             VARCHAR(20) UNIQUE,
  email_verified_at TIMESTAMPTZ,
  phone_verified_at TIMESTAMPTZ,
  last_login_at     TIMESTAMPTZ,
  failed_logins     INT NOT NULL DEFAULT 0,
  locked_until      TIMESTAMPTZ,
  created_at        TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
  updated_at        TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
  deleted_at        TIMESTAMPTZ
);

CREATE INDEX idx_users_email          ON users(email) WHERE deleted_at IS NULL;
CREATE INDEX idx_users_phone          ON users(phone) WHERE deleted_at IS NULL;
CREATE INDEX idx_users_last_login_at  ON users(last_login_at);

CREATE TABLE refresh_tokens (
  id           UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id      UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  token_hash   TEXT NOT NULL,
  user_agent   TEXT,
  ip_address   INET,
  expires_at   TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  revoked_at   TIMESTAMPTZ,
  created_at   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);
CREATE INDEX idx_refresh_tokens_user ON refresh_tokens(user_id);

# 6. Authentification & sécurité

## 6.1 Remplacement de Supabase Auth

| Fonctionnalité | Solution cible |
| --- | --- |
| Inscription email/password | POST /auth/register — validation zod, hash argon2id, envoi e-mail de vérification (token signé, 24 h). |
| Connexion email/password | POST /auth/login — vérification hash, génération access token JWT (15 min) + refresh token (30 j, en cookie httpOnly Secure SameSite=Lax). |
| OTP SMS | POST /auth/otp/send + /auth/otp/verify — délégation Twilio Verify, rate-limit Redis. |
| Mot de passe oublié | POST /auth/password/forgot + /reset — token signé à usage unique. |
| Refresh & révocation | POST /auth/refresh — rotation systématique du refresh, table `refresh_tokens` (token_hash + révocation). |
| Vérification e-mail | GET /auth/email/verify?token=… — met à jour `email_verified_at`. |
| Sessions concurrentes | Listing /me/sessions, révocation unitaire. |
| Auto-logout idle | Conservé côté front-end (idle timeout) + côté back, expiration stricte de l'access token. |

## 6.2 Modèle d'autorisation

La logique de rôles applicatifs (`patient`, `practitioner`, `coach`, `admin`, `incomplete_practitioner`) est centralisée dans un service `UserRoleResolver` côté back-end (mirroir de `src/lib/userRoleResolver.ts`). L'autorisation est implémentée avec CASL ou les Guards NestJS.

Décorateurs `@Roles('admin')` et `@CurrentUser()` sur les contrôleurs.

Policies par ressource : `AppointmentPolicy.canRead(user, appointment)`.

Les administrateurs portent un sous-rôle (`super_admin`, `ops`, `finance`, `compliance`, `support`, `analyst`) qui détermine les endpoints accessibles.

## 6.3 Sécurité transport et infrastructure

HTTPS obligatoire, HSTS, Content-Security-Policy stricte.

Cookies access/refresh : httpOnly, Secure, SameSite=Lax (Web).

Mobile : access token en mémoire, refresh token chiffré dans secure storage (Keychain iOS / Keystore Android via `flutter_secure_storage`).

CORS restreint aux origines déclarées.

Rate-limiting Redis (auth, OTP, recherche).

Validation systématique des entrées avec zod / class-validator.

Vérification HMAC SHA-256 des webhooks (déjà en place — à porter tel quel).

Audit log immuable (`admin_audit_logs`) avec horodatage et IP.

Chiffrement at-rest des fichiers sensibles (KYC, rapports médicaux) via SSE-S3 ou SSE-KMS.

Rotation des secrets via Vault ou variables CI chiffrées.

# 7. Stockage de fichiers

Supabase Storage est remplacé par un service S3 compatible. Deux options recommandées : MinIO (auto-hébergé, idéal pour souveraineté et coûts) ou un fournisseur S3-compatible (Wasabi, Backblaze B2, Cloudflare R2). L'API reste S3, donc le code d'upload côté back-end est portable.

## 7.1 Buckets et politiques

| Bucket | Contenu | Accès |
| --- | --- | --- |
| kyc-documents | Pièces d'identité, diplômes, certifications | Privé, signé |
| consultation-reports | PDF de rapports | Privé, signé |
| care-notes | Notes de soins | Privé, signé |
| avatars | Photos de profil | Public (read), signé (write) |
| messages | Pièces jointes de la messagerie | Privé, signé |
| exports | Exports CSV / rapports admin | Privé, signé, TTL court |

## 7.2 Flux d'upload

Le client demande une URL pré-signée via `POST /files/presign` (bucket, mime, taille).

Le back-end valide le droit (rôle + quota), génère l'URL signée (PUT, expiration 5 min) et enregistre une entrée `files` en statut `pending`.

Le client envoie le fichier directement à l'objet store.

Le client confirme via `POST /files/{id}/confirm` ; le back-end vérifie l'existence S3, le hash, scanne via ClamAV (worker BullMQ) et passe en `ready`.

Toute lecture passe par une URL signée GET (TTL 60 s) générée à la demande, journalisée dans `file_access_logs`.

# 8. API back-end (remplacement des Edge Functions)

Les 47 Edge Functions Deno sont regroupées en modules NestJS. Beaucoup d'entre elles (cleanup-*, diagnose-*, sync-*, repair-*, reconcile-*) sont fusionnées en un module `payments-ops` exposant des endpoints administratifs et des jobs CRON.

## 8.1 Cartographie Edge Function → Module NestJS

| Edge Function actuelle | Module / endpoint cible |
| --- | --- |
| send-otp, verify-otp | AuthModule (OTPService) |
| secure-phone | AuthModule (PhoneUpdateService) |
| complete-user-registration | RegistrationModule |
| create-practitioner-account, create-test-users | AdminUsersModule |
| admin-management, cleanup-non-test-accounts, delete-single-user | AdminUsersModule |
| find-available-practitioner | SearchModule |
| create-appointment-with-payment, handle-appointment-response | AppointmentsModule |
| create-payment, payment-webhook, sync-payment-status, auto-sync-pending-payments, cancel-pending-payment, cleanup-stuck-payments, diagnose-stuck-payments, reconcile-fedapay, retry-failed-webhooks, simulate-webhook, test-fedapay-connectivity | PaymentsModule + PaymentsOpsModule (jobs CRON) |
| create-payout, create-payout-batch, process-payout-batch, process-refund, release-held-funds, repair-balances, apply-ledger-entries, manage-momo-wallet | PayoutsModule + LedgerModule |
| register-group-session, retry-group-session-payment | GroupSessionsModule |
| notify-appointment-request, send-account-activation, send-kyc-status-notification, send-payment-reminders, send-registration-notification, send-push-notification | NotificationsModule (canaux : push / email / sms) |
| schedule-consultation-tasks | SchedulerModule (BullMQ) |
| get-fedapay-config, get-mapbox-token, get-webhook-url | ConfigModule |
| get-presigned-url, upload-to-wasabi | FilesModule (S3 service) |
| export-database, import-database | AdminOpsModule (jobs longs, BullMQ) |

## 8.2 Conventions REST

Base URL : `https://api.domicares.life/v1`.

Versionnement par préfixe URL (`/v1`, `/v2`).

Format JSON, dates en ISO-8601 UTC.

Pagination : `?page=1&pageSize=20` ; réponses enveloppées `{ data, meta: { page, pageSize, total } }`.

Filtres : `?status=paid&from=...&to=...`.

Erreurs normalisées : `{ error: { code, message, details } }`.

OpenAPI 3 généré automatiquement via `@nestjs/swagger`, exposé sur `/docs` (protégé en prod).

## 8.3 Exemples d'endpoints

POST   /v1/auth/register
POST   /v1/auth/login
POST   /v1/auth/refresh
POST   /v1/auth/logout
POST   /v1/auth/otp/send
POST   /v1/auth/otp/verify
POST   /v1/auth/password/forgot
POST   /v1/auth/password/reset
GET    /v1/me
PATCH  /v1/me
GET    /v1/me/sessions
DELETE /v1/me/sessions/:id

GET    /v1/practitioners?lat=&lng=&radius=&specialty=
GET    /v1/practitioners/:id
GET    /v1/practitioners/:id/availability?from=&to=
GET    /v1/practitioners/:id/reviews

POST   /v1/appointments
GET    /v1/appointments?role=patient|practitioner
GET    /v1/appointments/:id
PATCH  /v1/appointments/:id/cancel
POST   /v1/appointments/:id/start
POST   /v1/appointments/:id/complete
POST   /v1/appointments/:id/report
POST   /v1/appointments/:id/review

POST   /v1/payments                        # initiation FedaPay
GET    /v1/payments/:id
POST   /v1/payments/:id/refund
POST   /v1/webhooks/fedapay                # signé HMAC

POST   /v1/files/presign
POST   /v1/files/:id/confirm
GET    /v1/files/:id/url

GET    /v1/messages/conversations
GET    /v1/messages/conversations/:id
POST   /v1/messages/conversations/:id/messages

GET    /v1/notifications
POST   /v1/notifications/preferences
POST   /v1/notifications/push/subscribe    # Web Push (VAPID)
POST   /v1/notifications/push/register     # FCM token (mobile)

GET    /v1/admin/dashboard
GET    /v1/admin/kyc?status=pending
POST   /v1/admin/kyc/:id/approve
POST   /v1/admin/kyc/:id/reject
GET    /v1/admin/payments
GET    /v1/admin/payouts
POST   /v1/admin/payouts/batch
GET    /v1/admin/disputes
GET    /v1/admin/audit-logs

# 9. Intégrations tierces

| Service | Usage | Adaptation requise |
| --- | --- | --- |
| FedaPay | Création de transactions, webhook, payouts, refunds | Module `FedapayService` isolé, secrets via .env, HMAC vérifié (timing-safe) — code existant porté tel quel. |
| Twilio Verify | OTP SMS, vérification phone | Module `TwilioService`, rate-limit Redis. |
| Mapbox | Géocodage adresse, tuiles carte | Endpoint `GET /v1/config/mapbox-token` (token public à durée limitée). |
| Web Push (VAPID) | Notifications push web | Génération de clés VAPID, table `push_subscriptions`. |
| Firebase Cloud Messaging | Push iOS/Android | Nouveau pour le mobile, intégré côté back via `firebase-admin`. |
| SMTP | Emails transactionnels | Nodemailer + provider (Postmark, Mailgun ou SES). Templates MJML. |
| S3 / MinIO | Stockage | AWS SDK v3. |
| Redis | Cache + queues BullMQ + rate-limit |  |

# 10. Plan de migration phasé

## 10.1 Phases

### Phase 0 — Préparation (1 sem.)

Mise au propre du repo : suppression des `.env` versionnés, activation de `strict: true`, retrait des `|| true` CI, écriture d'un vrai README, structuration de `docs/`.

### Phase 1 — Bootstrap back-end (2 sem.)

Initialisation NestJS, Prisma, Docker Compose (Postgres+Redis+MinIO), module Auth complet (register, login, refresh, OTP, password reset), tests d'intégration.

### Phase 2 — Schéma & migrations (1 sem.)

Reprise des 93 migrations Supabase, adaptation des FK vers la nouvelle table `users`, génération du client Prisma, scripts de seed.

### Phase 3 — Migration des données (1 sem.)

Script ETL : export depuis Supabase (pg_dump), mapping auth.users → users, ré-import, vérification de cohérence (counts, FK).

### Phase 4 — Domaine cœur (3 sem.)

Modules Users, Practitioners, Search, Appointments, Files. Couverture tests > 70 %.

### Phase 5 — Paiements & ledger (2 sem.)

Modules Payments, PaymentsOps, Payouts, Ledger, webhooks FedaPay, jobs BullMQ. Re-jeu de tous les scénarios e2e existants (`payment-workflow.e2e.test.ts`).

### Phase 6 — Messagerie, notifications, GPS (2 sem.)

WebSockets, push web + FCM, suivi GPS.

### Phase 7 — Backoffice admin (2 sem.)

Endpoints administratifs, audit logs, exports.

### Phase 8 — Bascule front-end Web (2 sem.)

Remplacement de `@/integrations/supabase` par un client HTTP généré depuis OpenAPI, migration de tous les hooks `useXxx`, remplacement de l'auth client.

### Phase 9 — Recette & cutover (1 sem.)

Tests utilisateurs, bascule DNS, désactivation Supabase.

### Phase 10 — Mobile Flutter (8 sem.)

Voir section 13.

## 10.2 Stratégie de coexistence pendant la bascule

Le nouveau back-end est déployé en parallèle de Supabase pendant toute la migration.

Synchronisation des données via réplication logique Postgres → Postgres natif (publication / subscription) pendant la phase 8.

Feature flag côté front-end : `USE_NEW_API=true/false`, permettant un rollback en < 5 min.

Bascule des webhooks FedaPay en dernier (un seul webhook actif à la fois pour éviter les doubles encaissements).

# 11. Refactor du front-end Web

## 11.1 Couche d'accès aux données

Création d'un client HTTP `src/integrations/api/client.ts` basé sur `fetch` + intercepteurs (refresh token, gestion 401).

Génération automatique des types et hooks React Query à partir de l'OpenAPI (orval ou openapi-typescript-codegen).

Suppression complète de `src/integrations/supabase/`.

Réécriture de `useProfile`, `useAppointments`, `usePayments`, `useMessages`, etc. en utilisant le nouveau client.

Remplacement de l'auth helper Supabase par un `AuthProvider` React (Context) qui stocke l'access token en mémoire et utilise le cookie httpOnly pour le refresh.

## 11.2 Nettoyage à effectuer en parallèle

Activer `strict: true` dans `tsconfig.app.json`.

Activer les règles ESLint `@typescript-eslint/no-explicit-any: warn` et `no-unused-vars: error`.

Stripper les `console.log` en production (`vite-plugin-remove-console`).

Centraliser les appels temps réel via un `RealtimeProvider` (Socket.IO).

Réorganiser `docs/` (déplacer les `REVUE_*.md` racine).

Réécrire le `README.md` (la version actuelle est le template Lovable).

## 11.3 Périmètre conservé

L'arborescence `pages/`, `components/`, `hooks/`, `lib/`, `schemas/`, `contexts/` reste identique. Aucune refonte UI/UX. Seule la couche data change.

# 12. DevOps, observabilité, qualité

## 12.1 CI/CD

GitHub Actions : lint + tests + build obligatoires (PR bloquante).

Retrait de tous les `|| true`.

Pipeline back-end : build image Docker, push GHCR, déploiement via `docker compose pull && up -d` sur le VPS (ou Kubernetes).

Pipeline front : build statique, déploiement sur le reverse proxy + invalidation CDN.

Migrations Prisma exécutées en pré-déploiement avec verrou (`prisma migrate deploy`).

## 12.2 Observabilité

Logs structurés JSON (pino) → Loki via Promtail.

Traces OpenTelemetry → Tempo.

Métriques Prometheus → Grafana (latence p95, taux d'erreur, longueur des queues BullMQ, événements paiement).

Alertes (Slack / Email) : taux d'erreur > 1 %, latence > 1 s, webhook FedaPay en échec > 5/min, queue saturée.

Sentry pour les erreurs front-end et mobile.

## 12.3 Qualité

Tests unitaires : Jest (back), Vitest (front), flutter_test (mobile).

Tests d'intégration : Postgres testcontainers + Supertest.

Tests e2e Web : Playwright (3 scénarios critiques minimum : inscription patient, prise de RDV+paiement, complétion consultation).

Tests e2e mobile : integration_test (Flutter) + tests d'écran.

Couverture cible : 70 % global, 90 % sur Payments et Auth.

Pre-commit hooks (husky + lint-staged) : prettier + eslint + typecheck.

# 13. Phase 2 — Version mobile Flutter

## 13.1 Objectifs

Fournir une expérience native Android et iOS pour les Patients et les Praticiens / Coachs.

Couvrir 100 % du périmètre fonctionnel utilisateur final (hors administration).

L'interface d'administration reste exclusivement sur le Web (complexité, fréquence d'usage, équipement bureau).

Co-existence parfaite avec la version Web : même back-end, mêmes données, sessions indépendantes.

Performances natives, mode offline limité (consultation profil, historique RDV en lecture).

## 13.2 Périmètre mobile (synthèse)

| Fonctionnalité | Patient mobile | Praticien mobile | Admin |
| --- | --- | --- | --- |
| Inscription / KYC | Oui | Oui (upload depuis caméra) | Non |
| Login email + OTP | Oui | Oui | Non |
| Biométrie (FaceID, empreinte) | Oui | Oui | Non |
| Recherche praticien (carte) | Oui | — | Non |
| Triage | Oui | — | Non |
| Prise de RDV + paiement | Oui | — | Non |
| Gestion disponibilités | — | Oui | Non |
| Réception demandes RDV | — | Oui (push) | Non |
| Suivi GPS live | Oui (suivre) | Oui (partager) | Non |
| Démarrage / complétion consult. | — | Oui | Non |
| Rapport de consultation | Lecture | Saisie | Non |
| Messagerie | Oui | Oui | Non |
| Notifications push | Oui (FCM) | Oui (FCM) | Non |
| Avis et notation | Oui | Lecture | Non |
| Séances de groupe | Oui (s'inscrire) | Oui (créer) | Non |
| Portefeuille / payouts | — | Oui (lecture) | Non |
| Backoffice complet | — | — | Web uniquement |

# 14. Architecture Flutter détaillée

## 14.1 Stack

| Couche | Technologie | Rôle |
| --- | --- | --- |
| SDK | Flutter 3.22+ / Dart 3.4+ | UI multiplateforme |
| State management | Riverpod 2 (recommandé) ou BLoC | Gestion d'état réactive, testable, typée |
| Routage | go_router | Navigation déclarative, deep links |
| HTTP client | Dio + retrofit | Client REST typé, intercepteurs auth |
| Génération API | OpenAPI Generator (dart-dio) | Types et clients depuis l'OpenAPI back |
| Stockage local | Hive ou Drift (SQLite) | Cache offline, file d'attente |
| Secure storage | flutter_secure_storage | Refresh token, biométrie |
| Notifications | firebase_messaging + flutter_local_notifications | Push iOS/Android |
| Cartes | mapbox_gl_flutter | Affichage et tracé GPS |
| GPS | geolocator + background_locator | Position en avant- et arrière-plan (consult.) |
| Paiement | WebView intégrée pour FedaPay + deep link de retour | Identique au flux Web, callback custom scheme |
| Internationalisation | intl + arb | FR par défaut, EN à prévoir |
| Analytics / crash | Firebase Analytics + Sentry |  |
| Tests | flutter_test + integration_test + mocktail |  |

## 14.2 Structure du projet

domicares_mobile/
├── lib/
│   ├── main.dart
│   ├── app/
│   │   ├── app.dart                 # MaterialApp, theming, router
│   │   ├── router.dart              # go_router config
│   │   └── theme.dart
│   ├── core/
│   │   ├── api/                     # Dio + intercepteurs + generated client
│   │   ├── auth/                    # AuthRepository, token storage, biométrie
│   │   ├── errors/                  # AppException, mapping HTTP → UI
│   │   ├── notifications/           # FCM, local notifications
│   │   ├── storage/                 # Hive boxes, cache
│   │   ├── network/                 # Connectivity, retry, offline queue
│   │   └── utils/                   # date, money, phone, geo helpers
│   ├── features/
│   │   ├── auth/
│   │   │   ├── data/                # repositories, datasources
│   │   │   ├── domain/              # entities, usecases
│   │   │   └── presentation/        # screens, controllers (Riverpod)
│   │   ├── onboarding/
│   │   ├── patient_signup/
│   │   ├── practitioner_signup/
│   │   ├── search/
│   │   ├── triage/
│   │   ├── appointments/
│   │   ├── payments/
│   │   ├── consultations/
│   │   ├── messaging/
│   │   ├── notifications/
│   │   ├── group_sessions/
│   │   ├── reviews/
│   │   ├── profile/
│   │   └── practitioner_dashboard/  # disponibilités, payouts, KYC
│   ├── shared/
│   │   ├── widgets/                 # composants UI réutilisables
│   │   └── models/                  # modèles partagés
│   └── l10n/                        # fichiers ARB
├── test/
├── integration_test/
├── android/
├── ios/
└── pubspec.yaml

## 14.3 Architecture en couches (par feature)

Chaque feature suit une architecture Clean Architecture allégée :

presentation/ : écrans (StatelessWidget / HookConsumerWidget), contrôleurs Riverpod, états (freezed).

domain/ : entités métier (immutables, freezed), use cases (1 classe = 1 action métier).

data/ : repositories (interfaces dans domain, impl dans data), sources distantes (Dio) et locales (Hive).

## 14.4 Authentification mobile

Login : POST /auth/login → accessToken (mémoire) + refreshToken (stocké chiffré dans flutter_secure_storage).

À chaque requête, l'intercepteur Dio ajoute `Authorization: Bearer <access>`.

Sur 401, l'intercepteur tente un refresh ; si échec, déconnexion → route /login.

Activation optionnelle de FaceID/empreinte pour déverrouiller l'app au lancement (local_auth).

OTP : flux identique au Web (Twilio).

## 14.5 Notifications push

Initialisation FCM au premier lancement, demande de permission (iOS).

Enregistrement du token via POST /notifications/push/register (plate-forme, modèle, app version).

Réception en foreground → affichage via flutter_local_notifications avec deep link.

Catégories : nouvelle demande de RDV, confirmation paiement, rappel consultation, message reçu, statut KYC.

## 14.6 Suivi GPS de l'intervention

Côté praticien : `background_locator` envoie la position toutes les 10 s pendant le statut `in_progress`.

Transmission via WebSocket au back, broadcast au patient concerné.

Côté patient : affichage de la position sur Mapbox, ETA recalculé.

Arrêt automatique à la complétion ou si la batterie est < 10 %.

Permissions iOS : `Always` justifiée par le suivi en arrière-plan ; écran d'explication obligatoire avant la demande.

## 14.7 Paiement FedaPay sur mobile

Le SDK FedaPay JS étant pensé pour le Web, la solution la plus simple et la plus sûre consiste à ouvrir une WebView intégrée pointant vers une page hébergée par notre back-end qui lance le widget. Le retour se fait via un deep link `domicares://payment/callback?status=...&id=...` intercepté par l'app pour rafraîchir l'état du RDV. Cela évite de manipuler les clés FedaPay côté natif.

## 14.8 Mode hors-ligne

Lecture seule des dernières données synchronisées (profil, prochain RDV, messages récents, documents téléchargés).

File d'attente locale pour les actions non critiques (mise à jour profil, marquage message lu).

Indicateur de connectivité global.

Aucune création de RDV ni paiement hors-ligne.

## 14.9 Distribution

Android : build AAB signé, distribution Google Play (canal interne → fermé → production).

iOS : build IPA, TestFlight → App Store Connect.

Versionning : sémantique `MAJOR.MINOR.PATCH+BUILD`.

OTA limitée : seulement le contenu remote-config (pas de mise à jour de code via shorebird en MVP).

# 15. Spécifications fonctionnelles mobile

## 15.1 Onboarding / Splash

Splash 1,5 s avec logo, vérification version min (force-update si obsolète), bascule auto vers l'écran d'accueil si session active, sinon vers /welcome.

Carrousel 3 écrans (avantages, comment ça marche, sécurité).

Choix : 'Je suis patient' / 'Je suis professionnel'.

## 15.2 Inscription patient

Formulaire en 3 étapes (identité, contact, mot de passe). Validation OTP SMS obligatoire avant accès au dashboard. Onboarding médical (allergies, antécédents) proposé après login.

Validation des champs en temps réel.

Téléphone au format international.

CGU/Politique de confidentialité à accepter.

## 15.3 Inscription praticien / coach

Workflow en 5 étapes : identité, spécialité, tarifs, documents KYC (photo pièce d'identité + diplôme via caméra), revue. Statut `incomplete_practitioner` tant que validation admin pendante.

Upload depuis caméra ou galerie.

Compression image client (≤ 2 Mo).

Suivi du statut KYC dans l'app.

## 15.4 Connexion

Email + mot de passe OU téléphone + OTP. Option 'Se souvenir de moi' (refresh token long).

Activation biométrie après 1er login.

Lien 'mot de passe oublié'.

## 15.5 Dashboard patient

Vue d'accueil avec : prochain RDV, raccourcis (Trouver un praticien, Triage, Mes consultations, Messages, Mon profil).

Bandeau urgence (numéro local).

Promo séances de groupe à venir.

## 15.6 Recherche praticien

Carte plein écran (Mapbox) + liste basculable. Filtres : spécialité, distance, prix, note minimale. Détail praticien : avis, tarifs, disponibilités sur 14 j.

Géolocalisation auto (avec permission).

Saisie d'adresse alternative.

Tri par distance / note / prix.

## 15.7 Triage

Questionnaire dynamique d'orientation (symptômes, urgence). Résultat = orientation vers spécialité + sévérité.

Sauvegarde du résultat dans `triage_results`.

Bouton direct 'Trouver un praticien adapté'.

## 15.8 Prise de RDV + paiement

Sélection créneau, motif, adresse, mode de paiement (MoMo). Lancement WebView FedaPay, retour via deep link, confirmation.

RDV en `pending_payment` pendant 15 min max.

Notification push à confirmation.

Ajout au calendrier (option).

## 15.9 Suivi de consultation

Écran live : position praticien sur carte, ETA, statut (en route / arrivé / en cours / terminé), bouton appel.

Refresh WebSocket toutes les 10 s.

Notification push à chaque changement d'état.

## 15.10 Rapport de consultation

Affichage du rapport rédigé par le praticien, possibilité de télécharger en PDF, partage médecin traitant.

Lecture seule.

Téléchargement chiffré (URL signée 60 s).

## 15.11 Messagerie

Liste des conversations (1 par RDV actif/récent), bulle de messages, indicateur lecture, envoi pièce jointe (photo, doc).

Temps réel via Socket.IO.

Notification push en background.

## 15.12 Avis

Note 1-5 étoiles + commentaire après complétion. Modifiable 48 h.

Modération automatique (mots-clés).

Visible sur la fiche praticien.

## 15.13 Séances de groupe (patient)

Liste des séances proposées par les coachs, inscription, paiement, rappels.

## 15.14 Dashboard praticien

Vue d'accueil : demandes en attente, RDV du jour, solde, raccourcis disponibilités/payouts.

Badge sur l'onglet 'Demandes' si nouvelle.

Push systématique sur nouvelle demande.

## 15.15 Gestion des disponibilités

Calendrier hebdomadaire, plages récurrentes, exceptions ponctuelles.

## 15.16 Démarrage / complétion de consultation

Bouton 'En route' → activation GPS background ; bouton 'Arrivé' ; bouton 'Démarrer' ; formulaire de rapport ; bouton 'Terminer'.

Verrouillage anti-clic accidentel (confirmation).

Sauvegarde brouillon rapport offline.

## 15.17 Portefeuille et payouts

Solde courant, historique des paiements reçus, demandes de payout, informations bancaires/MoMo.

Lecture seule des montants.

Demande de payout via formulaire validé.

# 16. Synchronisation web / mobile / admin

Source de vérité unique : la base PostgreSQL exposée par l'API NestJS. Aucune logique métier dupliquée sur les clients.

Sessions indépendantes par device (table `refresh_tokens`), déconnexion globale possible depuis /me/sessions.

Toute mutation passe par l'API → propagation temps réel via Socket.IO aux clients connectés (canaux : `user:{id}`, `practitioner:{id}`, `appointment:{id}`).

Webhook FedaPay reçu une seule fois (back-end) ; les clients sont notifiés via WebSocket et invalidation TanStack Query / Riverpod.

L'admin Web utilise les mêmes endpoints `/v1/admin/*`, protégés par rôle.

Versionnement API : le mobile envoie son numéro de version dans le header `X-Client-Version` ; le back peut renvoyer un `426 Upgrade Required` pour forcer la mise à jour.

# 17. Stratégie de tests

| Niveau | Web | Back | Mobile |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitaire | Vitest + Testing Library | Jest + ts-jest | flutter_test + mocktail |
| Intégration | MSW (mock API) | Supertest + testcontainers Postgres | Riverpod overrides |
| E2E | Playwright (3 scénarios critiques) | Re-jeu des suites e2e existantes (payment workflow) | integration_test (parcours patient + praticien) |
| Charge | — | k6 (auth, search, payment webhook 100 req/s) | — |
| Sécurité | — | OWASP ZAP en CI (scan passif) | MobSF (Android), nettoyage cordova |

Objectif global : 70 % de couverture, 90 % sur les modules Payments, Auth, Appointments. Les modules Ledger et Payouts font l'objet de tests de propriétés (fast-check) sur la cohérence des soldes.

# 18. Sécurité & conformité

## 18.1 Données de santé

Les rapports de consultation, les notes de soins et les documents KYC sont considérés comme données sensibles.

Chiffrement at-rest (SSE-S3 ou SSE-KMS) et in-transit (TLS 1.3).

Journalisation systématique de tout accès dans `file_access_logs` et `consultation_reports_access_log`.

Anonymisation des exports analytiques (table `payment_events_sanitized`).

Politique de conservation : 10 ans pour les rapports médicaux, 5 ans pour les paiements, 3 ans pour les logs d'audit, suppression compte sous 30 j sur demande.

## 18.2 RGPD

Page CGU + Politique de confidentialité versionnées via la table `consent_versions` ; consentement enregistré dans `user_consents`.

Droit à l'export : endpoint `/me/export` (ZIP : profil, RDV, messages, rapports).

Droit à l'oubli : suppression soft (`deleted_at`) puis hard delete après période de conservation légale.

DPO et registre des traitements à formaliser.

## 18.3 Sécurité applicative (rappel)

Argon2id pour les mots de passe, peppered.

Verrouillage de compte après 10 tentatives (champ `failed_logins` + `locked_until`).

Rate-limit Redis sur toutes les routes d'auth et de paiement.

Headers sécurité : HSTS, CSP, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy.

Tests de pénétration externes annuels.

# 19. Roadmap, charges et jalons

| Sprint | Périmètre | Charge (j.h.) | Jalon |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Préparation, audit, mise au propre repo, CI stricte | 8 | Repo prod-ready |
| S2-S3 | Bootstrap NestJS, Auth complet, tests Auth | 20 | Auth-v1 |
| S4 | Schéma + migrations Prisma, seed | 8 | DB-v1 |
| S5 | ETL Supabase → PG natif, validation | 8 | Données migrées |
| S6-S8 | Modules Users / Practitioners / Search / Files | 25 | Domaine cœur |
| S9-S10 | Modules Payments / Ledger / Payouts + jobs | 20 | Paiements |
| S11-S12 | Messagerie, notifications, GPS WebSocket | 18 | Temps réel |
| S13-S14 | Backoffice admin endpoints | 18 | Admin-v1 |
| S15-S16 | Bascule front Web (suppression Supabase client) | 18 | Web sur nouveau back |
| S17 | Recette, cutover, désactivation Supabase | 8 | Go-live Phase 1 |
| S18-S19 | Bootstrap Flutter, auth, design system | 20 | Mobile-v0 |
| S20-S22 | Features patient (search, RDV, paiement, GPS) | 30 | Mobile patient α |
| S23-S24 | Features praticien (dispos, demandes, consult.) | 20 | Mobile praticien α |
| S25 | Notifications push, deep links, biométrie | 10 | Mobile complet |
| S26 | QA, tests sur devices, polish UI | 12 | Release Candidate |
| S27 | Soumission stores (TestFlight, Play interne) | 5 | Beta publique |
| S28 | Corrections feedback, soumission prod | 8 | Mobile-v1 |

Charge totale indicative : ~260 j.h. (≈ 13 sem. équipe de 4 ETP).

# 20. Risques et mitigations

| Risque | Impact | Probabilité | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Perte de données pendant la migration ETL | Critique | Faible | Dry-run complet en pré-prod, checksum par table, snapshot Supabase juste avant cutover, rollback DNS sous 5 min. |
| Régression dans le flux paiement FedaPay | Critique | Moyen | Re-jeu intégral des suites e2e existantes, environnement sandbox FedaPay, double-écoute webhook pendant 48 h. |
| Sécurité : exposition de routes admin | Critique | Faible | Guards globaux, tests d'autorisation systématiques, audit externe avant go-live. |
| Retard sur la phase mobile (FCM iOS, App Store review) | Modéré | Moyen | Démarrage TestFlight en parallèle dès Mobile-v0, réserve d'une itération de revue Apple. |
| Effet tunnel pendant la refonte | Modéré | Moyen | Déploiements incrémentaux toutes les 2 sem., feature flags, démos régulières. |
| Surcoût RH / compétences NestJS / Flutter | Modéré | Moyen | Formation interne sur S1, recours ponctuel à un prestataire. |
| Performance recherche géographique sans PostGIS optimisé | Faible | Moyen | Activation PostGIS, index GIST, benchmarks dès S6. |
| Compatibilité versions Android anciennes | Faible | Faible | Cible minSdk 24 (Android 7.0+), tests sur émulateurs API 24-34. |

# 21. Annexes

## 21.1 Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| KYC | Know Your Customer — vérification d'identité et de qualification. |
| RLS | Row Level Security — politiques d'accès au niveau de la ligne en Postgres. |
| JWT | JSON Web Token — jeton signé pour authentification stateless. |
| BullMQ | Bibliothèque Node.js de file de tâches basée sur Redis. |
| FCM | Firebase Cloud Messaging — service push de Google. |
| VAPID | Voluntary Application Server Identification, pour Web Push. |
| Ledger | Comptabilité interne en partie double (débits/crédits). |
| Payout | Versement effectué vers un praticien. |
| ETA | Estimated Time of Arrival — heure estimée d'arrivée. |

## 21.2 Références code (existant)

| Élément | Chemin |
| --- | --- |
| Client Supabase Web | src/integrations/supabase/client.ts |
| Types DB générés | src/integrations/supabase/types.ts |
| Résolveur de rôle | src/lib/userRoleResolver.ts |
| Webhook FedaPay (HMAC timing-safe) | supabase/functions/payment-webhook/index.ts:14-26 |
| Routing applicatif | src/App.tsx |
| Protected routes | src/components/ProtectedRoute.tsx |
| Configuration Vite | vite.config.ts |
| CI/CD VPS | .github/workflows/deploy.yml |
| Migrations SQL | supabase/migrations/ (93 fichiers) |
| Edge functions | supabase/functions/ (47 dossiers) |
| Doc produit historique | docs/ (~70 fichiers) |

## 21.3 Checklist de cutover

Snapshot Supabase + dump Postgres archivés.

Tests e2e verts sur l'environnement de pré-prod.

Webhook FedaPay configuré sur la nouvelle URL (en sandbox + prod).

DNS prêt à basculer (TTL réduit à 60 s 24 h avant).

Page de maintenance préparée (30 min max).

Astreinte 24/24 sur les 48 h suivant la bascule.

Monitoring Grafana : tableaux de bord prêts.

Rollback DNS documenté et testé.

## 21.4 Conventions de code

TypeScript strict (back-end + front Web).

Naming : camelCase (variables/fonctions), PascalCase (types/classes/composants), kebab-case (fichiers).

Commits : Conventional Commits (feat:, fix:, refactor:, chore:, docs:, test:).

PR : description obligatoire, tests verts, 1 reviewer min.

Branches : main protégé, develop intermédiaire, feature/* éphémères.

Flutter : `dart format`, `flutter analyze` en CI, lints `flutter_lints` + règles internes (no-print, always-declare-return-types).

— Fin du document —